ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету _____________2025 №______

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Березнянської селищної територіальної громади

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - Програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено сектором економічного розвитку, проєктно – інвестиційної діяльності та цифровізації відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій Березнянської селищної територіальної громади (далі - наскрізні стратегічні цілі) мають міжгалузевий та міжсекторальний характер, відображають загальнонаціональні та глобальні пріоритети сталого розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результат, а також відповідають стратегічним завданням, визначеним у Стратегії розвитку громади.

На 2026–2028 роки наскрізними стратегічними цілями Березнянської селищної територіальної громади є підвищення енергоефективності, адаптація та реагування на зміни клімату, забезпечення гендерної рівності, розвиток безбар’єрного середовища та поліпшення якості життя населення.

Ці цілі мають міжгалузевий та міжсекторальний характер, відображають національні пріоритети сталого розвитку та враховують актуальні виклики, з якими стикається громада у повоєнний період. Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Україні. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років Середньостроковим планом пропонується визначити 16 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування:

- Громадська безпека

- Аграрна

- Довкілля

- Економічна діяльність

- Енергетика

- Спорт та фізичне виховання

- Протимінна діяльність

- Житло

- Муніципальна інфраструктура та послуги

- Транспорт

- Соціальна сфера

- Публічні фінанси

- Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація

- Культура та інформація

- Охорона здоров’я

- Освіта і наука

Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню.

Сектор (галузь) «Аграрна» є ключовим для забезпечення продовольчої безпеки та сталого економічного розвитку громади. Він охоплює широкий спектр діяльності, спрямованої на підтримку  виробництва, переробки та постачання сільськогосподарської продукції,  на підвищення ефективності виробництва, впровадження інновацій, забезпечення якості продукції, розвиток сільських територій та охорону природних ресурсів.

Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований збереження та відновлення природного середовища, поліпшення стану водних ресурсів, територій та екологічної інфраструктури громади, захист від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, поводження з радіоактивними відходами, створення безпечних умов життєдіяльності населення, забезпечення сталого розвитку та безпечного довкілля для населення.

Сектор (галузь)  «Економічна діяльність» спрямований на планування просторового розвитку території та просування інвестиційної привабливості громади.

Сектор (галузь) «Енергетика» спрямований на розвиток та модернізацію енергетичної інфраструктури, відновлювальної енергетики.

Сектор (галузь) «Спорт та фізичне виховання» спрямований на розвиток у громаді мережі  установ та закладів спортивного профілю, підготовки та проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та забезпечення навчально-тренувального процесу.

Сектор (галузь) «Протимінна діяльність» спрямований на захист життя та здоров'я населення шляхом очищення території країни від вибухонебезпечних предметів (ВНП), а саме розмінування та попередження ризиків, що допомагає відновити соціальну та економічну активність у деокупованих регіонах.

Сектор (галузь) «Житло» спрямований на відновлення та забезпечення житлом осіб, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на будівництво нових житлових об'єктів та створення фонду соціального орендного житла.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на модернізацію місцевої дорожньо-транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та комфорту руху, розвиток дорожньої мережі для забезпечення ефективного пересування мешканців громади.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). Публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через будівництво реабілітаційних закладів.

Сектор (галузь) «Публічні фінанси» спрямований на відносини, пов'язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів держави та місцевого самоврядування, а саме забезпечення макроекономічної стабільності, ефективного функціонування органів влади та фінансування суспільних потреб (освіта, охорона здоров'я, оборона, інфраструктура).

Сектор (галузь) «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація» спрямований на реалізацію Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації.

Сектор (галузь) «Культура та інформація»  спрямований на розвиток культурного, інтелектуального та естетичного потенціалу суспільства, захист національної ідентичності та забезпечення вільного доступу до інформації. Він є основою для формування громадянської свідомості, зміцнення єдності та підвищення конкурентоспроможності громади на світовій арені.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів, зокрема створення доступної та ефективної системи надання медичних послуг. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням, забезпечення безпечних умов для пацієнтів і персоналу громади.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти, а також на ефективніше використання ресурсів освітніх установ громади.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування в громаді визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку місцевої та державної влади. Визначення таких підсекторів допомагає чітко окреслити пріоритети розвитку громади та ефективно планувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) формуються підсектори - ключові напрямки розвитку, які потребують публічних інвестицій. Вони є важливими інструментами для реалізації стратегічних цілей громади та забезпечують комплексний підхід до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до Середньострокового плану розвитку Березнянської селищної територіальної громади. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування у Березнянській селищній територіальній громаді на 2026–2028 роки узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Березнянської селищної територіальної громади до 2027 року та Планом заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджені рішенням ради від 07 серпня 2025  року № 1499, а також враховують положення Державної стратегії регіонального розвитку України, відповідних галузевих (секторальних) стратегій, стратегічних документів Чернігівської області та держави.

Цей стратегічний документ визначає довгострокове бачення розвитку громади, її ключові пріоритети та напрями діяльності органів місцевого самоврядування, спрямовані на покращення якості життя мешканців, сталий економічний розвиток, розвиток інфраструктури та підвищення інституційної спроможності громади. Стратегічне бачення розвитку Березнянської селищної територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань, наведених в таблиці 1.

Таблиця 1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Березнянської селищної територіальної громад на період до 2027 року

| Стратегічна ціль 1. Згуртована спільнота з динамічним розвитком людського капіталу |  |
| --- | --- |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 1.1. Якісна освіта, забезпечення її інклюзивності | 1.1.1. Підвищення кваліфікації кадрів 1.1.2. Облаштування навчальних класів, модернізувати заклади позашкільної освіти 1.1.3. Покращення раціону шкільного харчування 1.1.4. Покращення матеріально-технічної бази (футбольне поле, спортивний інвентар, облаштування бомбосховища відповідно норм) 1.1.5. Благоустрій територій закладів освіти |
| 1.2. Зміцнення соціальної згуртованості через участь жителів у культурних і громадських заходах | 1.2.1. Популяризація традицій громади шляхом проведення заходів 1.2.2. Підвищення рівня поінформованості жителів та розвиток взаємодії жителів з органом місцевого самоврядування 1.2.3. Розвиток співпраці з громадськими організаціями 1.2.4. Впровадження навчання з протидії спеціальним інформаційно-психологічним операціям в умовах військового стану |
| 1.3. Підвищення ефективності управління шляхом впровадження цифрових технологій | 1.3.1. Запровадження електронні системи збору, надання та візуалізації інформації 1.3.2. Підвищення кваліфікації працівників — "Хаб цифрової освіти" |
| 1.4. Підвищення якості та різноманітності послуг закладам культури | 1.4.1. Впровадження сучасних підходів до організації та змісту діяльності закладів культури. 1.4.2. Планування заходів для різних вікових категорій населення 1.4.3. Організація культурних заходів з урахуванням інтересів різних вікових та соціальних груп. 1.4.4. Збільшення кількості гурткової роботи в закладах освіти, позашкілля 1.4.5. Облаштування просторів для проведення заходів 1.4.6. Проведення аналізу стану матеріально-технічної бази закладів культури з метою подальшої модернізації 1.4.7. Реалізація програми культурно-мистецьких заходів (з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями) |
| 1.5. Забезпечення комфортних умов та популяризація спорту, активного відпочинку для всіх жителів громади | 1.5.1. Облаштування спортивних майданчиків та забезпечення спортивного інвентаря для вуличного користування 1.5.2. Організація та проведення спортивних заходів і змагань у громаді 1.5.3. Розширення мережі спортивних гуртків 1.5.4. Проведення оцінки потреб населення щодо їхнього бачення популяризації спорту та активного відпочинку 1.5.5. Залучення фахівців-тренерів для організації спортивних секцій та проведення тренувань у громаді 1.5.6. Створення просторів для активного відпочинку і занять спортом 1.5.7. Проведення інформаційної кампанії про здоровий спосіб життя |
| Стратегічна ціль 2 Громада орієнтована на впровадження сучасних інновацій та новітніх технологій |  |
| 2.1. Розвиток підприємництва, фермерства, інших мікро та малих товаровиробників | 2.1.1. Забезпечення участі місцевих виробників у державних програмах підтримки бізнесу та агросектору. 2.1.2. Сприяння залученню міжнародної технічної допомоги та партнерств для підтримки місцевого підприємництва. 2.1.3. Створення інфраструктури для підтримки діяльності мікропідприємництва (провести інвентаризацію та реконструкція торговельних майданчиків для жителів громади у її населених пунктах, створення торговельно-сервісного осередку для представників мікробізнесу) 2.1.4. Сприяння розвитку підприємництва серед дітей (уроки підприємництва, зустрічі з підприємцями для школярів) |
| 2.2. Планування просторового розвитку території та просування інвестиційної привабливості громади | 2.2.1. Раціональне використання земель (для житла, комерції, промисловості) 2.2.2. Просування позитивного бренду громади 2.2.3. Створення інвестиційного паспорту 2.2.4. Розробка документів містобудівного та просторового планування громади, землевпорядної документації 2.2.5. Проведення нормативно-грошової оцінки земель громади |
| 2.3. Створення в громаді туристичного середовища та його популяризація | 2.3.1. Створення "Гастро туру" 2.3.2. Створення онлайн-джерела про туризм у громаді — сайт із туристичною інформацією 2.3.3. Навчання спеціалістів (гіди) |
| Стратегічна ціль 3. Комфортна, безпечна та інфраструктурно розвинена громада для гідного життя |  |
| 3.1. Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення доступності усіх населених пунктів громади. | 3.1.1. Організація ремонту доріг місцевого значення та облаштування тротуарів. 3.1.2. Налагодження регулярного транспортного сполучення між адміністративним центром та старостинський округами 3.1.3. Облаштування місць для паркування, зупинок громадського транспорту. 3.1.4. Встановлення сучасного вуличного освітлення вздовж доріг. |
| 3.2. Організація ефективної та сталої системи управління твердими побутовими відходами. | 3.2.1. Забезпечення громади (старостинських округів) технікою для своєчасного вивезення сміття. 3.2.2. Проведення інформаційної роботи з населенням щодо поводження з ТПВ 3.2.3. Виявлення та усунення стихійних сміттєзвалищ на території громади. 3.2.4. Проєктування та будівництво сучасних очисних споруд 3.2.5. Контроль за дотриманням норм та вимог поводження з твердими побутовими відходами, включаючи їх утилізацію. |
| 3.3. Забезпечення функціонування якісної інфраструктури зв’язку в громаді | 3.3.1. Проведення аналізу наявної телекомунікаційної інфраструктури громади, визначення потреб у будівництві нових базових станцій, прокладанні оптико-волоконних ліній зв’язку, модернізації обладнання та залучення інвестицій для реалізації цих заходів. 3.3.2. Організація навчальних заходів для жителів громади з користування Інтернетом та цифровими технологіями. 3.3.3. Покращення якості мобільного зв’язку та забезпечення доступу до високошвидкісного Інтернету (4G/5G) на всій території громади |
| 3.4. Забезпечення належного рівня цивільного захисту, громадської безпеки, правопорядку та оборонної спроможності громади. | 3.4.1. Впровадження програми "Поліцейський офіцер громади" 3.4.2. Актуалізація та реалізація заходів програми профілактики правопорушень "Безпечне місто" 3.4.3. Реалізація програми забезпечення пожежної безпеки на території Березнянської територіальної громади. 3.4.4. Реалізація заходів із розвитку системи цивільного захисту населення Березнянської територіальної громади |

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалося сектором економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації на основі пропозицій виконавчих органів селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування (далі - головні розпорядники коштів), з урахуванням завдань, визначених галузевими (секторальними) стратегіями, програмними документами та Стратегією розвитку Березнянської селищної територіальної громади до 2027 року, а також з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Виконавчі органи селищної ради, відповідальні за галузі (сектори) публічного інвестування, подали до сектору економічного розвитку, проєктно – інвестиційної діяльності та цифровізації надали 9 пропозицій до Середньострокового плану, що містили напрями публічного інвестування які визначено основними та включено в додаток 1 до цього плану, та іншими напрямами для публічного інвестування, що відображені у додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

Тис. грн.

| Показник | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | Разом 2026 – 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 49392,00 | 22805,00 | 19250,00 | 91447,00 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 2500,00 | 200,00 | 200,00 | 2900 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | 2500,00 | 200,00 | 200,00 | 2900,00 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 33000,00 | 0 | 0 | 33000,00 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інших джерел | 13892,00 | 21525 | 19050,00 | 55547,00 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 33392,00 | 800,00 | 3550,00 | 37742,00 |
| Соціальна сфера | 200,00 | 1500,00 | 200,00 | 1900,00 |
| Транспорт | 0 | 6505,00 | 2000 | 8505,00 |
| Довкілля | 800,00 | 1000,00 | 1200,00 | 3000,00 |
| Спорт | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| Житло | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 |
| Економічна діяльність | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 |
| Громадська безпека | 12500,00 | 11700,00 | 11000,00 | 35200,00 |
| Культура та інформація | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,00 |
| Загальний результат: | 49392,00 | 22805,00 | 19250,00 | 91447,00 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Березнянській селищній територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Березнянської селищної  територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Березнянської громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

Додаток 1

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Березнянської селищної територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство освіти і науки України

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнянської селищної ради

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки – 37742,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – 2000,00 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі потреба в коштах по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Облаштування навчальних класів, модернізація закладів позашкільної освіти | Позашкільна освіта | 1500 | 450 | 500 | 550 | Дітей, котрі відвідують заклади позашкільної освіти | 100 | 150 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.1. Створення умов для якісної, інклюзивної та безпечної освіти |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Частка учнів, охоплених позаурочною діяльністю | 30% | 50% |  |
|  |  |  |  |  |  | Частка дітей з особливими потребами, які користуються освітніми послугами від загальної кількості | 1% | 5% |  |
| Покращення матеріально-технічної бази | Шкільна освіта | 14300 | 11000 | 300 | 3000 | Частка закладів освіти громади в яких оновлено матеріально-технічну базу до загальної кількості освітніх закладів | 50% | 100% | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.1. Створення умов для якісної, інклюзивної та безпечної освіти |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Частка закладів загальної середньої освіти, забезпечених сучасним обладнанням | 50% | 100% |  |
| Покращення матеріально-технічної бази (облаштування бомбосховища відповідно норм) | Дошкільна освіта | 18942 | 18942 |  |  | Кількість облаштованих укриттів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.1. Створення умов для якісної, інклюзивної та безпечної освіти |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Дітей, котрі відвідують заклади дошкільної освіти | 119 | 150 |  |
|  |  |  | 2000 |  |  | Місткість укриттів | 75 | 150 |  |
| Благоустрій територій закладів освіти |  | 3000 | 3000 |  |  | Площа благоустроєної території |  |  | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.1. Створення умов для якісної, інклюзивної та безпечної освіти |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Кількість обладнаних зон для відпочинку |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Відсоток облаштованих доріжок і куточків, які є повністю доступними для людей з інвалідністю |  |  |  |
| Разом по сектору |  | 37742,00 | 33392,00 | 800,00 | 3550,00 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізичне виховання

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство молоді та спорту України

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнянської селищної ради

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки  - 900,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки –300,00 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Облаштування спортивних майданчиків та забезпечення спортивного інвентаря для вуличного користування | Спорт та фізичне виховання | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Загальна кількість спортивних майданчиків, які були створені у громаді | 3 | 7 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.6. Забезпечення комфортних умов та популяризація спорту, активного відпочинку для всіх жителів громади |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Загальна площа (у квадратних метрах) облаштованих спортивних об'єктів. |  |  |  |
|  |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Загальна кількість одиниць спортивного інвентарю та тренажерів | 10 | 30 |  |
| Разом по сектору |  | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство внутрішніх справ України

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Загальний відділ Березнянської селищної ради, Березнянський місцевий пожежно-рятувальний підрозділ

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки  - 35200,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – 300,00 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Реалізація заходів із розвитку системи цивільного захисту населення Березнянської територіальної громади | Цивільний захист | 3000,00 | 3000,00 |  |  | Об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | 11 | 12 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 3.4. Забезпечення належного рівня цивільного захисту, громадської безпеки, правопорядку та оборонної спроможності громади |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Створення системи оповіщення про загрози та упередження надзвичайних ситуацій | ні | та |  |
|  |  | 300,00 | 300,00 |  |  | Загальна кількість проведених тренінгів, навчань та евакуаційних заходів для населення | 0 | 6 |  |
| Реалізація програми забезпечення пожежної безпеки на території Березнянської територіальної громади | Цивільний захист | 28000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Кількість пожеж, які були ліквідовані за звітний період |  |  | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 3.4. Забезпечення належного рівня цивільного захисту, громадської безпеки, правопорядку та оборонної спроможності громади |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Відсоток успішної локалізації пожеж |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Встановлення сучасного вуличного освітлення вздовж доріг | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | 4200,00 | 1500,00 | 1700,00 | 1000,00 | Загальна кількість замінених або оновлених світильників | 0 | 50 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 3.1. Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення доступності усіх населених пунктів громади |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Протяжність (у кілометрах) вулиць, на яких було встановлено або модернізовано систему освітлення | 1 | 3 |  |
| Разом по сектору |  | 35200,00 | 12500,00 | 11700,00 | 11000,00 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Економічна діяльність

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та територій України

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації, Відділ земельних відносин комунальної власності та житлово комунального господарства Березнянської селищної ради

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки  - 35200,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – 300,00 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Розробка документів містобудівного, просторового планування громади, землевпорядної документації | Резерв | 1500 | 500 | 500 | 500 | Кількість розроблених документів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 2.2.Планування просторового розвитку території та просування інвестиційної привабливості громади |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Загальна площа (у квадратних кілометрах) територій, включених до плану | 0 | 348,7 |  |
|  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Разом по сектору |  | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

Додаток 2

до Середньострокового плану  пріоритетних публічних інвестицій Березнянської селищної територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Інші напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство розвитку громад та територій України

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ земельних відносин комунальної власності та житлово комунального господарства Березнянської селищної ради

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки  - 8505,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки -  не передбачається.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Організація ремонту доріг місцевого значення та облаштування тротуарів | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | 6505,00 | 0 | 6505,00 | 0 | Загальна довжина (у кілометрах) відремонтованих доріг місцевого значення в населених пунктах громади |  | 100% | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 3.1. Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення доступності усіх населених пунктів громади |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Кількості дорожньо-транспортних пригод на ділянках доріг |  |  |  |
| Налагодження регулярного транспортного сполучення між адміністративним центром та старостинський округами. | Громадський транспорт | 2000,00 |  |  | 2000,00 | Кількість придбаного транспорту | 1 | 3 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 3.1. Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення доступності усіх населених пунктів громади |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Кількість маршрутів, що забезпечують сполучення між усіма старостинськими округами та адміністративним центром громади | 0 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Загальна кількість перевезених пасажирів за рік | 0 | 1000 |  |
| Разом по сектору |  | 8505,00 | 0 | 6505,00 | 2000,00 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ земельних відносин комунальної власності та житлово комунального господарства Березнянської селищної ради, КП «Березнакомунпослуга»

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки  - 3000,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки -  не передбачається.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Забезпечення громади (старостинських округів) технікою для своєчасного вивезення сміття | Охорона земель і ґрунтів | 3000 | 800 | 1000 | 1200 | Кількість придбаної техніки | 1 | 6 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 3.2. Організація ефективної та сталої системи управління твердими побутовими відходами |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Частка змішаних відходів, що вивозиться на полігон |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вага ТПВ з розрахунку на одного мешканця |  |  |  |
| Разом по сектору |  | 3000 | 800 | 1000 | 1200 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство розвитку громад та територій України Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ земельних відносин комунальної власності та житлово комунального господарства Березнянської селищної ради

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки  - 200,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки -  не передбачається.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Створення приміщення для тимчасового перебування людей, які опинились у складних життєвих обставинах (ВПО, сім'ї у СЖО) | Житлові рішення | 200,00 | 200,00 |  |  | Загальна кількість приміщень, створених для тимчасового перебування | 0 | 1 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.6. Забезпечення надання якісних соціальних, адміністративних, медичних послуг у громаді |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Загальна кількість місць | 0 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | Загальна кількість осіб, які скористалися послугами приміщень | 0 | 100 |  |
| Разом по сектору |  | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Загальний відділ Березнянської селищної ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Березнянської селищної ради

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки  - 200,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки -  не передбачається.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Запровадження нових та вдосконалення існуючих соціальних послуг у громаді шляхом модернізації та оновлення матеріально-технічної бази відповідно до потреб населення, з урахуванням маломобільних груп населення та осіб старшого віку | Соціальні послуги | 200,00 | 0 | 0 | 200 | Число жителів громади, які отримали соціальні послуги | 85 | 150 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.6. Забезпечення надання якісних соціальних, адміністративних, медичних послуг у громаді |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Загальна кількість осіб, які скористалися цими послугами | 85 | 150 |  |
| Налагодження системної співпраці з громадськими організаціями та іншими організаціями, що діють в сфері соціальної допомоги (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та осіб старшого віку) | Соціальні послуги | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсоток закладів та приміщень, які стали доступними для маломобільних груп населення | 30% | 70% | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.6. Забезпечення надання якісних соціальних, адміністративних, медичних послуг у громаді |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Загальна кількість осіб, які скористалися послугами |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Створення групи соціально психологічної реабілітації ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та осіб старшого віку | Ветерани | 1700,00 | 200,00 | 1500,00 | 0 | Кількість облаштованих просторів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.6. Забезпечення надання якісних соціальних, адміністративних, медичних послуг у громаді |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Загальна кількість тренінгів, семінарів, зустрічей та інших заходів, що були проведені | 0 | 15 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Загальна кількість консультацій, що були надані ветеранам та їхнім родинам (правові, психологічні, соціальні) | 40 | 150 |  |
| Разом по сектору |  | 1900,00 | 200,00 | 1500,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнянської селищної ради

Потреба в коштах на середньостроковий період 2026-2028 роки  - 2500,00 тис. грн.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки -  не передбачається.

| Напрям | Підсектор | Вартість, тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |  | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| Облаштування просторів для проведення заходів | Культурні послуги | 2500,00 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | Кількість облаштованих просторів | 1 | 3 | Стратегія розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджена рішенням селищної ради від 07.08.2025 №1499/49-VІІІ Оперативна ціль 1.4. Підвищення якості та різноманітності послуг закладам культури |
|  |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  | Загальна площа (у квадратних метрах) облаштованих приміщень | 50 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | Загальна кількість проведених заходів | 5 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Загальна кількість осіб, які скористалися послугами | 50 | 150 |  |
| Разом по сектору |  | 2500,00 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| тис. грн. |  | в т. ч. граничний обсяг з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |