ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету
від 31 серпня 2026 року №87
Середньостроковий план 
пріоритетних публічних інвестицій 
Березнянської селищної територіальної громади
Загальна частина
Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Березнянської селищної територіальної громади на 2027–2029 роки (далі – СПІ 2027–2029) є необхідним кроком для реалізації інвестиційних проєктів за рахунок бюджетних коштів. Під час його формування визначено основні напрями спрямування публічних коштів у середньостроковій перспективі.
Сфера дії СПІ 2027–2029 включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів. СПІ 2027–2029 не охоплює гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування приватного сектора міжнародними фінансовими організаціями та інші інструменти і форми підтримки громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.
Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів публічного інвестування здійснено на основі поєднання результатів секторального аналізу потреб, оцінки їх впливу на економічну та соціальну стабільність, з урахуванням рекомендацій місцевої інвестиційної ради щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період.
Описова частина
Середньостроковий план розроблено сектором економічного розвитку, проєктно – інвестиційної діяльності та цифровізації відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом.
Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій Березнянської селищної територіальної громади (далі - наскрізні стратегічні цілі) мають міжгалузевий та міжсекторальний характер, відображають загальнонаціональні та глобальні пріоритети сталого розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результат, а також відповідають стратегічним завданням, визначеним у Стратегії розвитку громади.
На 2027–2029 роки наскрізними стратегічними цілями Березнянської селищної територіальної громади є підвищення енергоефективності, адаптація та реагування на зміни клімату, забезпечення гендерної рівності, розвиток безбар’єрного середовища та поліпшення якості життя населення. 
Ці цілі мають міжгалузевий та міжсекторальний характер, відображають національні пріоритети сталого розвитку та враховують актуальні виклики, з якими стикається громада у повоєнний період. Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Україні. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.
З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2027-2029 років Середньостроковим планом пропонується визначити 16 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування:
· Громадська безпека
· Аграрна
· Довкілля
· Економічна діяльність
· Енергетика
· Спорт, фізичне та молодіжне виховання
· Протимінна діяльність
· Житло
· Муніципальна інфраструктура та послуги
· Транспорт та послуги поштового зв’язку
· Соціальна сфера
· Публічні фінанси
· Цифрова трансформація держави та суспільства
· Культура та інформація
· Охорона здоров’я
· Освіта і наука
Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню.
Сектор (галузь) «Аграрна» є ключовим для забезпечення продовольчої безпеки та сталого економічного розвитку громади. Він охоплює широкий спектр діяльності, спрямованої на підтримку  виробництва, переробки та постачання сільськогосподарської продукції,  на підвищення ефективності виробництва, впровадження інновацій, забезпечення якості продукції, розвиток сільських територій та охорону природних ресурсів.
[bookmark: _Hlk206508730]Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований збереження та відновлення природного середовища, поліпшення стану водних ресурсів, територій та екологічної інфраструктури громади, захист від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, поводження з радіоактивними відходами, створення безпечних умов життєдіяльності населення, забезпечення сталого розвитку та безпечного довкілля для населення.
Сектор (галузь)  «Економічна діяльність» спрямований на планування просторового розвитку території та просування інвестиційної привабливості громади.
Сектор (галузь) «Енергетика» спрямований на розвиток та модернізацію енергетичної інфраструктури, відновлювальної енергетики.  
Сектор (галузь) «Спорт, фізичне та молодіжне виховання» спрямований на всебічний розвиток людини, популяризацію здорового способу життя та всебічну підтримку молоді.
Сектор (галузь) «Протимінна діяльність» спрямований на захист життя та здоров'я населення шляхом очищення території країни від вибухонебезпечних предметів (ВНП), а саме розмінування та попередження ризиків, що допомагає відновити соціальну та економічну активність у деокупованих регіонах.
Сектор (галузь) «Житло» спрямований на відновлення та забезпечення житлом осіб, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на будівництво нових житлових об'єктів та створення фонду соціального орендного житла.
Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури.
Сектор (галузь) «Транспорт та послуги поштового зв’язку» спрямований на модернізацію місцевої дорожньо-транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та комфорту руху, розвиток дорожньої мережі для забезпечення ефективного пересування мешканців громади.
Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). Публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через будівництво реабілітаційних закладів.
Сектор (галузь) «Публічні фінанси» спрямований на відносини, пов'язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів держави та місцевого самоврядування, а саме забезпечення макроекономічної стабільності, ефективного функціонування органів влади та фінансування суспільних потреб (освіта, охорона здоров'я, оборона, інфраструктура).
Сектор (галузь) «Цифрова трансформація держави та суспільства» спрямований на реалізацію Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації. 
         Сектор (галузь) «Культура та інформація»  спрямований на розвиток культурного, інтелектуального та естетичного потенціалу суспільства, захист національної ідентичності та забезпечення вільного доступу до інформації. Він є основою для формування громадянської свідомості, зміцнення єдності та підвищення конкурентоспроможності громади на світовій арені.
Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів, зокрема створення доступної та ефективної системи надання медичних послуг. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням, забезпечення безпечних умов для пацієнтів і персоналу громади.
Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти, а також на ефективніше використання ресурсів освітніх установ громади.
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування в громаді визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку місцевої та державної влади. Визначення таких підсекторів допомагає чітко окреслити пріоритети розвитку громади та ефективно планувати використання бюджетних коштів.
У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) формуються підсектори - ключові напрямки розвитку, які потребують публічних інвестицій. Вони є важливими інструментами для реалізації стратегічних цілей громади та забезпечують комплексний підхід до управління публічними інвестиціями.
Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до Середньострокового плану розвитку Березнянської селищної територіальної громади. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.
Основні напрями публічного інвестування
Основні напрями публічного інвестування у Березнянській селищній територіальній громаді на 2027–2029 роки узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Березнянської селищної територіальної громади до 2027 року та Планом заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Березнянської селищної територіальної громади на період до 2027 року, затверджені рішенням ради від 07 серпня 2025  року № 1499, а також враховують положення Державної стратегії регіонального розвитку України, відповідних галузевих (секторальних) стратегій, стратегічних документів Чернігівської області та держави.
Цей стратегічний документ визначає довгострокове бачення розвитку громади, її ключові пріоритети та напрями діяльності органів місцевого самоврядування, спрямовані на покращення якості життя мешканців, сталий економічний розвиток, розвиток інфраструктури та підвищення інституційної спроможності громади. Стратегічне бачення розвитку Березнянської селищної територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань, наведених в таблиці 1.
Таблиця 1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Березнянської селищної територіальної громад на період до 2027 року
	Стратегічна ціль 1.  Згуртована спільнота з динамічним розвитком людського капіталу

	Оперативні цілі
	Завдання

	1.1. Якісна освіта, забезпечення її інклюзивності
	1.1.1. Підвищення кваліфікації кадрів
1.1.2. Облаштування навчальних класів, модернізувати заклади позашкільної освіти
1.1.3. Покращення раціону шкільного харчування
1.1.4. Покращення матеріально-технічної бази (футбольне поле, спортивний інвентар, облаштування бомбосховища відповідно норм)
1.1.5. Благоустрій територій закладів освіти

	1.2. Зміцнення соціальної згуртованості через участь жителів у культурних і громадських заходах 
	1.2.1. Популяризація традицій громади шляхом проведення заходів
1.2.2. Підвищення рівня поінформованості жителів та розвиток взаємодії жителів з органом місцевого самоврядування
1.2.3. Розвиток співпраці з громадськими організаціями
1.2.4. Впровадження навчання з протидії спеціальним інформаційно-психологічним операціям в умовах військового стану

	1.3. Підвищення ефективності управління шляхом впровадження цифрових технологій
	1.3.1. Запровадження електронні системи збору, надання та візуалізації інформації
1.3.2. Підвищення кваліфікації працівників — "Хаб цифрової освіти"

	1.4. Підвищення якості та різноманітності послуг закладам культури
	1.4.1. Впровадження сучасних підходів до організації та змісту діяльності закладів культури.
1.4.2. Планування заходів для різних вікових категорій населення
1.4.3. Організація культурних заходів з урахуванням інтересів різних вікових та соціальних груп.
1.4.4. Збільшення кількості гурткової роботи в закладах освіти, позашкілля
1.4.5. Облаштування просторів для проведення заходів
1.4.6. Проведення аналізу стану матеріально-технічної бази закладів культури з метою подальшої модернізації
1.4.7. Реалізація програми культурно-мистецьких заходів (з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями)

	1.5. Забезпечення комфортних умов та популяризація спорту, активного відпочинку для всіх жителів громади
	1.5.1. Облаштування спортивних майданчиків та забезпечення спортивного інвентаря для вуличного користування
1.5.2. Організація та проведення спортивних заходів і змагань у громаді
1.5.3. Розширення мережі спортивних гуртків
1.5.4. Проведення оцінки потреб населення щодо їхнього бачення популяризації спорту та активного відпочинку
1.5.5. Залучення фахівців-тренерів для організації спортивних секцій та проведення тренувань у громаді
1.5.6. Створення просторів для активного відпочинку і занять спортом
1.5.7. Проведення інформаційної кампанії про здоровий спосіб життя

	Стратегічна ціль 2  Громада орієнтована  на впровадження сучасних інновацій та новітніх технологій

	2.1. Розвиток підприємництва, фермерства, інших мікро та малих товаровиробників
	2.1.1. Забезпечення участі місцевих виробників у державних програмах підтримки бізнесу та агросектору.
2.1.2. Сприяння залученню міжнародної технічної допомоги та партнерств для підтримки місцевого підприємництва.
2.1.3. Створення інфраструктури для підтримки діяльності мікропідприємництва (провести інвентаризацію та реконструкція торговельних майданчиків для жителів громади у її населених пунктах, створення торговельно-сервісного осередку для представників мікробізнесу)
2.1.4. Сприяння розвитку підприємництва серед дітей (уроки підприємництва, зустрічі з підприємцями для школярів)

	2.2. Планування просторового розвитку території та просування інвестиційної привабливості громади
	2.2.1. Раціональне використання земель (для житла, комерції, промисловості)
2.2.2. Просування позитивного бренду громади
2.2.3. Створення інвестиційного паспорту
2.2.4. Розробка документів містобудівного та просторового планування громади, землевпорядної документації
2.2.5. Проведення нормативно-грошової оцінки земель громади

	2.3. Створення в громаді туристичного середовища та його популяризація
	2.3.1. Створення "Гастро туру"
2.3.2. Створення онлайн-джерела про туризм у громаді — сайт із туристичною інформацією
2.3.3. Навчання спеціалістів (гіди)

	Стратегічна ціль 3.  Комфортна, безпечна та інфраструктурно розвинена громада для гідного життя

	3.1. Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення доступності усіх населених пунктів громади.
	3.1.1. Організація ремонту доріг місцевого значення та  облаштування тротуарів.
3.1.2. Налагодження регулярного транспортного сполучення між адміністративним центром та старостинський округами
3.1.3. Облаштування місць для паркування, зупинок громадського транспорту.
3.1.4. Встановлення сучасного вуличного освітлення вздовж доріг.

	3.2. Організація ефективної та сталої системи управління твердими побутовими відходами.
	3.2.1. Забезпечення громади (старостинських округів) технікою для своєчасного вивезення сміття.
3.2.2. Проведення інформаційної роботи з населенням щодо поводження з ТПВ
3.2.3. Виявлення та усунення стихійних сміттєзвалищ на території громади.
3.2.4. Проєктування та будівництво сучасних очисних споруд
3.2.5. Контроль за дотриманням норм та вимог поводження з твердими побутовими відходами, включаючи їх утилізацію.

	3.3. Забезпечення функціонування якісної інфраструктури зв’язку в громаді
	3.3.1. Проведення аналізу наявної телекомунікаційної інфраструктури громади, визначення потреб у будівництві нових базових станцій, прокладанні оптико-волоконних ліній зв’язку, модернізації обладнання та залучення інвестицій для реалізації цих заходів.
3.3.2. Організація навчальних заходів для жителів громади з користування Інтернетом та цифровими технологіями.
3.3.3. Покращення якості мобільного зв’язку та забезпечення доступу до високошвидкісного Інтернету (4G/5G) на всій території громади

	3.4. Забезпечення належного рівня цивільного захисту, громадської безпеки, правопорядку та оборонної спроможності громади.
	3.4.1. Впровадження програми "Поліцейський офіцер громади"
3.4.2. Актуалізація та реалізація заходів програми профілактики правопорушень "Безпечне місто"
3.4.3. Реалізація програми забезпечення пожежної безпеки на території Березнянської територіальної громади.
3.4.4. Реалізація заходів із розвитку системи цивільного захисту населення Березнянської територіальної громади


Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалося сектором економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації на основі пропозицій виконавчих органів селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування (далі - головні розпорядники коштів), з урахуванням завдань, визначених галузевими (секторальними) стратегіями, програмними документами та Стратегією розвитку Березнянської селищної територіальної громади до 2027 року, а також з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.
Фінансова структура публічних інвестицій
Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027– 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:
Тис. грн.
	Показник
	2027
(прогноз)
	2028
(прогноз)
	2029
(прогноз)
	Разом 2027 – 2029 роки
(прогноз)

	Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок:
	
	
	
	

	коштів місцевого бюджету, у тому числі:
	-
	-
	-
	-

	співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій
	50
	55
	60
	165


Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:
Тис. грн.
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на 2028 рік
	Граничний розподіл на 2029 рік
	Граничний розподіл на середньостроковий період

	Освіта і наука
	50
	55
	60
	165

	Загальний результат:
	50
	55
	60
	165


Підсумки та перспективи
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027–2029 роки є ключовим інструментом для управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення сталого розвитку громади, створює основу для прогнозованості та прозорості процесів планування і реалізації публічних інвестицій.
Проєкти, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027–2029, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади та отримати фінансування за рахунок коштів місцевого, державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.
Важливими передумовами успішної реалізації СПІ 2027–2029 є:
· підвищення якості підготовки публічних інвестиційних проєктів;
· забезпечення досягнення результатів та цільових показників напрямів публічного інвестування.
Реалізація СПІ 2027–2029 сприятиме досягненню стратегічних цілей розвитку в середньостроковій перспективі.
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	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація 
[bookmark: _Hlk205558534]Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Міністерство освіти і науки України
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнянської селищної ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 0 тис. грн.


	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Забезпечення збереження культурної спадщини України шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об'єктів культурної спадщини
	Рівень забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини шляхом проведення ремонтно-реставраційних та реставраційних робіт
	0%
	34%
	55%
	80%

	
	
	Рівень впровадження безпекових систем на об’єктах культурної спадщини
	0%
	34%
	51%
	82%

	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Створення безпечного середовища для збереження культурних цінностей
	Рівень забезпечення належних умов зберігання культурних цінностей шляхом створення та оснащення фондосховищ
	0%
	46%
	67%
	80%

	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Запобігання втраті культурної спадщини України шляхом консервації об’єктів культурної спадщини
	Рівень забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини шляхом проведення консерваційних робіт
	0%
	33%
	57%
	85%




	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука 
Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – МОН
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнянської селищної ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 165 тис. грн.


	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Освіта
	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти
	Рівень забезпечення закладів дошкільної освіти спорудами цивільного захисту
	0%
	20%
	65%
	80%

	
	
	Частка здобувачів загальної середньої освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту
	92%
	94%
	96%
	98%

	
	
	Частка освітніх просторів створених в укриттях (нове будівництво, ремонт) закладів вищої освіти
	0%
	26%
	57%
	100%

	Освіта
	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо
	Рівень приведення закладів дошкільної освіти у відповідність до державних стандартів
	0%
	30%
	60%
	100%

	
	
	Рівень розвитку сучасної освітньої інфраструктури закладів вищої освіти
	0%
	20%
	60%
	100%

	
	
	Рівень модернізації та розвитку освітньої інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти
	20%
	30%
	50%
	70%

	
	
	Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти
	20%
	60%
	80%
	100%

	
	
	Частка закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, в яких облаштовано осередки «Захисту України»
	0%
	0%
	0%
	100%

	Освіта
	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти
	4%
	6%
	9%
	12%

	Освіта
	Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти
	Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з підвищення енергоефективності
	100%
	90%
	85%
	65%

	Освіта
	Реконструкція, відновлення, ремонт інфраструктури закладів освіти
	Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій
	0%
	14%
	57%
	100%

	Освіта
	Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень
	Частка забезпечених підвезенням учнів серед тих, хто його потребує
	82%
	90%
	94%
	98%

	Освіта
	Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти
	Частка закладів освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту
	9%
	30%
	50%
	71%




	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека 
Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – МВС
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Загальний відділ Березнянської селищної ради, Березнянський місцевий пожежно-рятувальний підрозділ
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 0 тис. грн.


	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Цивільний захист
	Реалізація заходів із розвитку системи цивільного захисту населення Березнянської територіальної громади
	Охоплення системою оповіщення про загрози та упередження надзвичайних ситуацій
	0%
	25%
	50%
	75%

	Цивільний захист
	Реалізація програми забезпечення пожежної безпеки на території Березнянської територіальної громади
	Відсоток успішної локалізації пожеж
	50%
	60%
	70%
	80%



	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт, фізичне та молодіжне виховання Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Мінмолодьспорт
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнянської селищної ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 0 тис. грн.

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Спорт та фізичне виховання
	Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки
	Частка населених пунктів територіальної громади, забезпечених доступною спортивною інфраструктурою
	5%
	15%
	30%
	50%



	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги 
Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Мінрозвитку
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконачий комітет Березнянської селищної ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 0 тис. грн.


	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Розбудова та відновлення інфраструктури органів влади
	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури органів влади
	Частка завершених безбар'єрних маршрутів
	8%
	39%
	70%
	100%

	Водопостачання та водовідведення
	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
	Рівень забезпечення мешканців громади питною водою
	41%
	93%
	100%
	-

	
	
	Розширення доступу населення до якісного питного водопостачання
	67%
	70%
	73%
	76%

	
	
	Рівень охоплення населених пунктів системами централізованого та нецентралізованого водовідведення
	0%
	49%
	53%
	56%

	Туристичні послуги
	Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості
	Частка об’єктів маршруту місцями пам’яті, які комплексно облаштовані туристичною інфраструктурою та інтегровані до єдиної інформаційно-цифрової системи (від загальної затвердженої кількості об'єктів)
	0%
	50%
	80%
	100%

	
	
	Частка створених і опублікованих маршрутів, що складаються з об’єктів історичного, релігійного та культурного значення для національних меншин (спільнот) та корінних народів України
	0%
	30%
	60%
	100%




	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт та послуги поштового зв'язку 
Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Мінрозвитку
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконачий комітет Березнянської селищної ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 0 тис. грн.


	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Автомобільні дороги загального користування
	Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування
	Частка відновлених автомобільних доріг загального користування місцевого значення
	1%
	25%
	55%
	100%

	
	
	Рівень відповідності транспортної інфраструктури вимогам ЄС за показниками безпеки руху, швидкості та якості перевезень
	3%
	3%
	9%
	21%



	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля
Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Мінекономіки
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконачий комітет Березнянської селищної ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 0 тис. грн.


	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Охорона вод, розвитку водного господарства, протипаводкового захисту, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
	Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення
	Рівень захищеності населення та об'єктів інфраструктури від шкідливої дії вод
	10%
	54%
	73%
	100%

	
	
	Рівень покращення технічного стану захисних споруд
	6%
	45%
	71%
	100%

	Охорона вод, розвитку водного господарства, протипаводкового захисту, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
	Забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням
	Рівень забезпечення населення централізованим водопостачанням
	15%
	52%
	74%
	100%

	
	
	Рівень розвитку технічної інфраструктури централізованого водопостачання
	13%
	55%
	75%
	100%



	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Цифрова трансформація держави та суспільства Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Мінцифри
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Сектор економічного розвитку, проєктно – інвестиційної діяльності та цифровізації Березнянської селищної ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 0 тис. грн.

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Цифровізація та публічні послуги
	Реалізація Програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем
	Рівень реалізації заходів з розвитку інформаційних систем, публічних електронних реєстрів та захисту інформації відповідно до пріоритетів державної політики у сфері цифровізації
	0%
	10%
	20%
	40%



	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера
Міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Мінсоцполітики
Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконачий комітет Березнянської селищної ради, КЗ «ЦНСП» Березнянської селищної ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 0 тис. грн.


	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Ветерани
	Розвиток ветеранських просторів
	Рівень ветеранськими просторами
	0%
	0%
	100%
	-
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